СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От 27 сентября 2022 г. № 57

Информация о снабжении жителей села Майдаково

питьевой водой на 27.09.2022 года

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. «Информация о снабжении жителей села Майдаково питьевой водой на 27.09.2022 года» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

- Председатель Совета

- Палехского муниципального района                               Д.В. Титов

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 27.09.2022 № 57

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о снабжении жителей села Майдаково питьевой водой                      на 27.09.2022 года

В связи с многочисленными жалобами жителей с. Майдаково на качество питьевой воды, а так же неоднократной постановкой вопроса МУП «Палехский туристский центр» о необходимости строительства новой артезианской скважины или системы водоочистки в районе, действующей артскважины по ул. Комсомольская, администрацией Палехского муниципального района принято решение о проектировании бурения новой скважины, что позволит решить вышеуказанную проблему.

В целях обоснования стоимости проектирования и строительства артезианской скважины был заключен Договор с ООО ТЦ «Ярославльгеомониторинг» на получение гидрогеологического Заключения на проектирование разведочно-эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подрядчик определил местоположение водозаборной скважины (северо-восточная окраина с. Майдаково (около 50 м севернее территории существующего стадиона)), её глубину, производительность, характеристики водоносных горизонтов.

Муниципальная скважина должна обеспечить водой все село, его многоквартирные дома и котельную, а также школу, клуб и другие общественные здания.

В настоящее время ведутся переговоры с ООО «ЭКО ПРОЕКТ» на выполнение работ по проектированию артскважины. Направлена заявка в Финансовый отдел администрации на выделение средств порядка 700 тысяч рублей. Подготовлено техническое задание на проектирование скважины. После принятия решения Советом Палехского муниципального района о выделении денежных средств на данные цели, будет заключен договор с Подрядчиком.

Денежные средства в бюджетах района и поселения на строительство скважины отсутствуют. Строительство данной артезианской скважины возможно за счёт средств бюджета Ивановской области в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие коммунальной инфраструктуры» государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п.

При формировании данной Программы на последующие годы будет направлена Заявка на строительство скважины, к Заявке прилагаются положительные заключения государственной экспертизы (в соответствии с вышеуказанными постановлениями Правительства Ивановской области), при условии выделения денежных средств на проектирование, получение положительных заключений планируется до конца текущего года.