СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 г. № 58

Информация о ходе подготовки к газификации сельских населенных пунктов Палехского муниципального района

(Тименка, Свергино, Костюхино, Бурдинка, Медвежье)

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе подготовки к газификации сельских населенных пунктов Палехского муниципального района (Тименка, Свергино, Костюхино, Бурдинка, Медвежье)» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Заместитель Председателя

Совета Палехского муниципального

района                                                                                     Н.В. Новожилова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 28.09.2021 № 58

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе подготовки к газификации сельских

населенных пунктов Палехского муниципального района

(Тименка, Свергино, Костюхино, Бурдинка, Медвежье)

Раменское  сельское поселение

Объект: «Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Свергино, д. Бурдинка, д. Костюхино, д. Медвежье, с. Тименка»

Село Тименка включено в «Схему газоснабжения и газификации Палехского района» утвержденную на перспективу Газпромом и администрацией Палехского муниципального района.

Согласно вышеуказанной схеме газификация с. Тименка объединена одной веткой газопровода, который планируется в перспективе проложить на  д. Костюхино, д. Бурдинка, д. Медвежье, д. Свергино.

При реализации проекта предполагается строительство межпоселкового газопровода и распределительных газопроводов протяженностью (ориентировочно) 10,3 км, газификация 112 частных домовладений (с учетом перспективы), в указанных населенных пунктах проживают 269 человек.

Ближайшим источником для газификации деревень может служить газопровод высокого давления, расположенный пос. Палех.

Администрацией района подготовлено Техническое задание и Смета на проектные работы по объекту стоимостью 8,2 млн. рублей. Денежных средств в бюджетах района и поселения для проектирования и строительства газопровода не имеется.

При формировании действующих Программ на последующие годы администрация района ежегодно, начиная с 2013 года, направляла заявки на проектирование всей ветки газопровода. До настоящего времени проектирование данного газопровода не включено ни в одну из Программ.

На строительство газопровода к Заявке в Программы, прилагаются положительные заключения государственной экспертизы, то есть должен быть разработанный проект и тогда газификация деревни возможна за счёт средств бюджета Ивановской области.

Учитывая опыт уже газифицированных населенных пунктов района ускорить газификацию можно создав кооператив для целей изготовления проекта на распределительный и межпоселковый газопроводы для всех вышеуказанных населенных пунктов в одном проекте (так получится дешевле).

Для инициации проведения собраний (сходов) жителей о создании кооператива можно обратиться в администрацию Палехского муниципального района (Марычев Сергей Николаевич – начальник управления муниципального хозяйства) и администрацию Раменского сельского поселения (Молотова Татьяна Валентиновна).

При формировании в текущем году Заявок в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области  в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» и Департамент строительства и архитектуры Ивановской области в рамках  подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» проектирование газопровода будет включено в Заявки на выделение субсидии из средств областного бюджета в 2022 году.

Однако присутствие объекта в муниципальной Заявке не гарантирует его включение в государственные программы Ивановской области.