СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2015 г. № 15

О ходе выполнения решения Совета Палехского

муниципального района от 29.06.2010 г. № 54 «Об утверждении мероприятий по выполнению наказов избирателей,

высказанных в ходе подготовки к выборам  депутатов

органов местного самоуправления Палехского

муниципального района 14.03.2010 года»

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения решения Совета Палехского муниципального района от 29.06.2010 г. № 54 «Об утверждении мероприятий по выполнению наказов избирателей, высказанных в ходе подготовки к выборам  депутатов органов местного самоуправления Палехского муниципального района 14.03.2010 года» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Глава Палехского

муниципального района                                    Т.В. Богданова

Приложение  к решению Совета

Палехского муниципального района

от 26.03.2015 г. № 15

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по выполнению наказов избирателей, высказанных в ходе подготовки к выборам  депутатов

органов местного самоуправления Палехского муниципального района «27» марта 2015 года

| № п/п | н а к а з ы | мероприятия | срок исполнения | выполнение наказов | финансирование | исполнитель | контроль за исполнением | всего потребуется на реализацию наказа в тыс.руб. | заложено на исполнение в бюджете района на текущий год | результата выполнения наказа в текущем году, (за прошедший год)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сакулинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - отремонтировать автомобильные дороги местного значения в не границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района | - обследование дорог; - определение объемов работ; - ремонтные работы. | 2010-2015 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог. Отремонтирован выборочно участок а/д Сакулино-Залесье в 2012 г., в 2013 г. - 500 п.м. | бюджет района, дорожный фонд Ивановской области | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике |  |  | Отремонтированы: выборочно участок а/д Сакулино-Залесье в 2012 г., в 2013 г. - 500 п.м., в 2014 году мост на а/д Хотеново-Фалюшино |
| 2. | - организовать выездное обслуживание жителей работниками сбербанка | проработать вопрос с дополнительным офисом Шуйского отделения Сбербанка России | 2010 | Вопрос со сбербанком проработан, технической возможности не имеют. |  | УЭ, И и С/Х |  |  |  |  |
| 3. | - организовать дополнительный рейс муниципального транспорта до п. Палех | проработать вопрос совместно с ИП Красильниковым Н.Д., проанализировать пассажиропоток для определения степени необходимости дополнительного рейса | 2010 | Проведен анализ пассажиропотока. Необходимости в дополнительных рейсах нет. |  | УМХ |  |  |  |  |
| Раменское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - отремонтировать автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района от поворота до Костюхино, подъезд к д. Бурдинка | - обследование дорог; - определение объемов работ; - ремонтные работы | 2010-2015 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог, в 2012 г. произведён ремонт а/д подъезд к д. Костюхино. | бюджет района, дорожный фонд Ивановской области | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике | Ремонт Подъезда к д. Костюхино - 4 480,3 тыс. руб. Ремонт Подъезда к д. Рудильницы – 237,2 тыс. руб | Дорожный фонд ПМР -4 717,5 тыс. руб. | Отремонтированы: мост в 2011г. д. Воробино, ТП на а/д в 2012 г. д. Костюхино, а/д Кузнечиха-Воробино, Клетино – Иваново-Ильино. В 2013 году выполнен ремонт участка дороги Раменье-Лужки и про-должен ремонт а/д Клетино –Иваново- Ильино. 2014 г. А/д Клетино – Иваново-Ильино – вырубка кустарника вдоль дороги. Произведён ремонт к д.Бурдинка и а/д. Костюхино-Тименка |
| 5. | - обследование автомобильных дорог межмуниципального значения Шуя – Клетино - Понькино | - обследование дорог; - подготовка письма в Департамент дорожного хозяйства Ивановской области на предмет капитального ремонта дорог | 2010 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог. | областной бюджет | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике |  |  | В 2011г. ликвидирован грунтовый разрыв д. Харитоново - д. Клетино, в 2012 г. Реконструи-рована а/д Подъезд к Лужкам. |
| 6. | - завершить газификацию с. Подолино (блочная котельная для детсада) | - заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | 2012 | Объект включён в районную муниципальную подпрограмму «Развитие газификации Палехского района». Направлена заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | софинансиро -вание | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике | 4352,0 тыс.руб. (в ценах 2010 г.) 6006,0 тыс.руб. (в ценах 2015 г.) |  |  |
| 7. | - завершить газификацию Д. Лужки и д. Раменье | Заявка в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | 2014-2015 г.г. | Заключен муниципальный Контракт на строительство объекта «Распределительные сети газопровода с подводами к жилым домам членов кооператива «Раменский» д. Раменье и д. Лужки Палехского района Ивановской области» в рамках государственной подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» | софинансиро -вание | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике | 7 171,5 тыс.руб. (Областной бюджет) | 72,0 тыс.руб. (Районный бюджет.) | Физические объемы на объекте выполнены и оплачены Заказчиком. Пуск газа вначале II кв. 2015 г. |
| Пеньковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | - газифицировать центральную усадьбу д. Пеньки и д. Колзаки | Заявка на распределительный газопровод в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области». Заявка на Межпоселковый газопровод до д. Пеньки в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области». | 2013 | Объект включён в муниципальную подпрограмму «Развитие газификации Палехского района». Заключен договор на разработку ПСД центральной котельной. Межпоселковый газопровод включен в государственную программу «Развитие газификации Ивановской области». Распределительный газопровод включен в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» | софинансиро -вание | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике | 1497,1 тыс. руб. на разработку ПСД | - | Проводится конкурсные процедуры на «Межпоселковый газопровод до д. Пеньки» и «Распределительные сети с подводами к жилым домам членов кооператива д. Пеньки и д. Колзаки». ПСД центральной котельной сдана на экспертизу. |
| 9. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 году частичный ремонт а/д Пеньки - Юркино |
| Пановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | - завершение газификации д. Паново (многоквартирные дома и учреждения соцсферы) | - принятие мер по возврату денежных средств по решению Арбитражных судов, - заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | 2010 2013 | Объект включён в в муниципальную подпрограмму «Развитие газификации Палехского района». Направлена заявка в Департамент строительства и архитектуры о включении в областную подпрограмму. Переведены МКД на индивидуальное отопление по программе Департамента ЖКХ «Вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения» | софинансиро –вание | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике | модульная котельная МКС S2 04.15.300.112 (для школы) 7654,7 тыс. руб. в текущих ценах 2015 года. | - | Введены в эксплуатацию объекты: распределительный газопровод по д. Паново (2 очередь); газификация котельной сельского клуба; газификация МКД; газификация котельных ФАПа и адм. с/п. |
| 11. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района |  |  | Подъезд к д Малиново включек в план ремонта дорог в 2015 году. |  |  |  |  |  | В 2012 году частично отремонтироваа/д Подъезд к д. Морыгино. |
| Майдаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - газификация с. Майдаково; | - изготовление ПСД на газификацию с. Майдаково; - газификация с. Майдаково | 2010 2013 | Введена в эксплуатацию «Газификация с. Майдаково (2 очередь), сдан 6-й этап, устраняются недоделки. | софинансиро -вание | УМХ | постоянная комиссия по социальной политике |  |  |  |
| 13. | - оказать содействие по эксплуатации общественной бани в с. Майдаково | - поиск инвесторов; - помощь в оформлении документов на право собственности на объект | 2010 | Инвестор найден, здание бани продано. Начата реконструкция здания бани, работы заморожены. |  | Глава адм. Майдаковского сельск. посел. УМХ |  |  |  |  |
| 14. | - отремонтировать автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района | - обследование дорог; - определение объемов работ; - ремонтные работы | 2011-2015 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог. | Бюджет района бюджет дорожного фонда | УМХ |  |  |  | Отремонтирован в 2012г. - подъезд к д. Конопляново |
| 15. | - газификация д. Зубиха | Объект включен в инвестиционную программу Газпрома | 2014 |  | Средства Газпрома |  | УМХ |  |  | 30.09.2014 года выдано разрешение на ввод. |
| 16. | Реконструкция Подъезда к Ковшово | - направлена заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие транспортной системы Ивановской области» | 2015 г. |  | Дорожн ные фонды: муниципаль-ный, региональный. | УМХ |  | 70,0 тыс. руб.; 6 803,0 тыс. руб. |  |  |
| 17. | Заключён муниципальный контракт на изготовление ПСД реконструкции Подъезда к Свергино | Объект включен в государственную подпрограмму «Развитие транспортной системы Ивановской области» | 2014 г. |  | Дорожн ные фонды: муниципаль-ный, региональный. | УМХ |  | 1317,4 тыс. руб 146,4 тыс. руб |  | Изготовлена ПСД на реконструкциюПодъезда к Свергино. От 01.12.2014 г. Выдано Разрешение на ввод реконструкции Подъезда. |