###

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 10.04.2019 № 91-р

**Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района на период до 2020 года**

Во исполнение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», Распоряжения Правительства РФ от 26.07.2016 N 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения» и приказа министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»:

1. Утвердить план мероприятий (далее план-график) перехода администрации Палехского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (прилагается).
2. Обеспечить размещение плана-графика на официальном сайте Палехского муниципального района (www.palekhmr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3. Назначить ответственным за исполнение плана-графика заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации Палехского муниципального района М.Ю. Власова.
4. Руководителям структурных подразделений администрации Палехского муниципального района, наделённых правами юридического лица, разработать и утвердить аналогичные планы-графики.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Палехского муниципального района разработать и утвердить аналогичные планы-графики.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**ГлаваПалехского**

**муниципальногорайона И.В. Старкин**

Приложение

к распоряжению администрации

Палехского муниципального района

От 10.04.2019 № 91-р

**План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района на период до 2020 года.**

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района на период до 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в администрации Палехского муниципального района |
| 1.1 | Проведение анализа сведений о программном обеспечении, включенномв единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 1-й – 2-й квартал 2019 г. | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя. |
| 1.2 | Формирование требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 1-й – 2-й квартал 2019 г. | Сформированы требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 1.3 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района. | 1-й – 2-й квартал 2019 г. | Регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района. |
| 1.4 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 1-й – 2-й квартал 2019 г. | Информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Палехского муниципального района путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 1.5 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2019-2020 гг.  | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | Внесение изменений в бюджет администрации Палехскогомуниципального района, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения. |
| 1.6 | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | Проведена корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1.7 | Установка и тестирование отечественного программного обеспеченияна автоматизированное рабочее местов администрации Палехского муниципального района. Проведение анализа работы отечественного программного обеспечения по результатам тестирования. | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | Определение перечня отечественного офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в деятельности администрации Палехского муниципального района. |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в администрации Палехского муниципального района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением. |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019 – 2020 годы | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в администрации Палехского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения. |
| 3.1 | Закупка отечественного программного обеспечения, а так же вычислительной техники и запасных частей для модернизации вычислительной инфраструктуры | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | Закупка отечественного программного обеспечения, а так же вычислительной техники и запасных частей для модернизации вычислительной инфраструктуры |
| 3.2 | Установка отечественного программного обеспечения наэлектронные вычислительные машины администрации Палехского муниципального района и переход администрации Палехского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | Переход администрации Палехского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 4. Иные мероприятия. |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения. | июль 2019 г. – декабрь 2020 г. | Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения. |

Таблица 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Палехского муниципального района на период до 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения. | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% | не менее 50% |
| 2. | Операционные системы. | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 15% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения (могут входить в состав офисного пакета). | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 50% |
| 4. | Справочно-правовая система. | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота. | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты. | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры. | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 75% | не менее 75% |

**Глава Палехского**

**муниципального района И.В. Старкин**