|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 037 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |

|  |
| --- |
| от 29.01.2016 № 61-п |
| **Об утверждении муниципальной программы**  «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения» |

(в ред. Постановлений №206-п от 01.04.2016; 242-п от 18.04.2016; №322-п от 15.06.16; №392-п от 25.07.2016; №142 от 28.02.2017; №149-п от 01.03.2017; № 792-п от 07.12.2017; №82-п от 13.02.2018; №163-п от 12.03.18 №308-п от 08.05.2018; №742-п от 11.12.2018; №106-п от 18.03.2019)

|  |
| --- |
| В целях обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, руководствуясь постановлениями администрации Палехского муниципального района от 22.08.2013 № 495-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Палехского муниципального района» и от 04.10.2013 № 605-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Палехского муниципального района», руководствуясь Уставом Палехского муниципального района, администрация Палехского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**  1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения» (приложение).  2. Отменить постановление администрации Палехского городского поселения от 15.11.2013 № 191-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения на 2014-2016 годы».  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову С.И.  4. [Опубликовать](garantf1://28387209.0/) настоящее Постановление в информационном бюллетени органов местного самоуправления Палехского муниципального района.  5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016 и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с формированием бюджета Палехского городского поселения на 2016 год. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава Палехского**  **муниципального района** |  | **А.А. Мочалов** |

Приложение

к постановлению администрации

Палехского муниципального района

от 29.01.2016 № 61-п (в ред. Постановлений

№206-п от 01.04.2016; 242-п от 18.04.2016;

№322-п от 15.06.16; №392-п от 25.07.2016;

№142 от 28.02.2017; №149-п от 01.03.2017;

№ 792-п от 07.12.2017; №82-п от 13.02.2018;

№163-п от 12.03.18 №308-п от 08.05.2018;

№742-п от 11.12.2018; №106 от 18.03.2019)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие транспортной системы Палехского городского поселения |
| Срок реализации программы | 2017-2021 г.г. |
| Перечень подпрограмм | 1. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения. |
| Администратор программы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Ответственные исполнители | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Исполнители | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель программы | Сохранение на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Палехского городского поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  2. Повышение индекса состояния дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |
| Объём ресурсного обеспечения программы | Общий объём бюджетных ассигнований всего –  55 828 877,00 руб., в т.ч.:  - бюджет Палехского городского поселения  2017 г. – 4 615 000,00 руб.;  2018 г. – 6 186 994,00 руб.;  2019 г. – 15 886 905,00 руб.;  2020 г. – 3 839 696,00 руб.;  2021 г. – 5 579 680,00 руб.  - областной бюджет:  2017 г. – 7 800 000,00 руб.  2018 г. – 12000000,00 руб.  2019 г. – 0,00 руб.  2020 г. – 0,00 руб.  2021г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  2. Улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.  3. Обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.**

В 27 февраля 2012 г. Решением Совета Палехского городского поселения № 16 в Реестр муниципального имущества, находящегося в собственности Палехского городского поселения внесено дополнение, согласно которому дороги, расположенные на территории поселения приняты в собственность Палехского городского поселения.

На территории Палехского городского поселения проживает более 5 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания дорожной сети Палехского городского поселения на нормативном уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, проведение капремонта, реконструкции, строительства, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Основными проблемами при содержании дорог местного значения является:

низкое качество дорожного покрытия;

отвод ливневых вод;

низкая укомплектованность средствами организации дорожного движения.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автодорог Палехского городского поселения.

Содержание всей дорожной сети городского поселения в летний и зимний периоды, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Палехского городского поселения.

**3.Основные цели и задачи.**

Основной целью настоящей Программы является содержание дорожной сети Палехского городского поселения на нормативном уровне.

Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт улучшение технического и эксплуатационного состояния, качественное обслуживание.

**4.Целевые индикаторы Программы**

В систему мероприятий по реализации Программы включены:

- ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.

- повышение индекса состояния дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения.

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автодорог, а также обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации;

- контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация настоящей программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения и обеспечит следующие результаты:

уменьшение дорожно-транспортных происшествий.

уменьшение количество происшествий с участием пешеходов.

увеличит срок эксплуатации автодорог с асфальтобетонным покрытием.

**5. Подпрограммы муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм.

Подпрограммы предполагают выполнение установленных законодательством обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и обеспечения транспортного обслуживания, в том числе:

1) подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения» (срок реализации - 2016-2020 г.г.) предполагает осуществление полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A9A6FE141DEDBDC31FB5D5C2349AC83ECF75FE0CD990ADA1E89C785196540E2066C3996966247274j267E) Российской Федерации;

2) подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения» (срок реализации - 2016-2020 гг.) предусматривает осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление деятельности в соответствии с законодательством Российской ю вопросовФедерации;

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

(Тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Программа, всего: | | **12415,00** | **18186,994** | **15886,905** | **3839,696** | **5579,68** |
| - бюджет Палехского городского поселения | | 4615,00 | 6186,994 | 15886,905 | 3839,696 | 5579,68 |
| -областной бюджет | | 7800,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения" | **9 940,00** | **14919,304** | **12886,905** | **839,696** | **2079,68** |
|  | - областной бюджет | 7 800,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Палехского городского поселения | 2140,00 | 2919,304 | 12886,905 | 839,696 | 2079,680 |
| 2. | Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального район" | **2475,0** | **3267,69** | **3000,0** | **3000,000** | **3500,000** |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Палехского городского поселения | 2475,0 | 3267,69 | 3000,0 | 3000,000 | 3500,000 |

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения»

Подпрограмма **«Ремонт, капитальный ремонт** **автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения**»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения |
| Срок реализации  подпрограммы | 2017-2021 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, требующих ремонта |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение проведения ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований всего – 40 586 187 руб., в т.ч.:  - бюджет Палехского городского поселения:  2017 г. 2 140 000,00 руб.;  2018 г. – 2 919 304,00 руб.;  2019 г. – 12 886 905,00 руб.;  2020 г. – 839 696,00 руб.;  2021 г. – 2 079 680,00 руб.  - областной бюджет:  2017 – 7 800 000,0 руб.  2018 –12 000 000,00 руб.  2019 – 0.0 руб.  2020 – 0.0 руб.  2021 – 0.0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |

**2. Мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы. Нормативным основанием регулярного проведения ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения является Закон Ивановской области № 80-03 от 14.07.2008 «О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области».

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется отделом городского хозяйства администрации Палехского муниципального района по результатам обследований.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает отделом городского хозяйства администрации Палехского муниципального района. Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета Палехского городского поселения.

**3.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора(показателя)** | **Ед.**  **изм** | **Значение показателей** | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | |
| 1 | Общая протяженность дорог Палехского городского поселения | км | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 24,0 | 25,2 | 26,7 | 27,5 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 61,5 | 64,6 | 68,5 | 69,6 | 73,4 | 75,9 | 78,5 | |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта на 31 декабря отчетного года | км | 3,07 | 1,18 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции на 31 декабря отчетного года | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Мероприятия, запланированные для достижения целевых индикаторов** | **Ед.**  **изм** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** |
| 1 | Восстановлено дорог с твердым покрытием (щебень) | м | 1864 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | | 500 |
| 2 | Восстановлено дорог с усовершенствованным покрытием (асфальт) | м | 1202 | 1183 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | | 500 |

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(Тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма, всего: | | **9940,00** | **14919,304** | **12886,905** | **839,696** | **2079,680** |
| -бюджет Ивановской области | | **7800,00** | **12000,00** | **-** | **-** | **-** |
| - бюджет Палехского городского поселения | | **2140,00** | **2919,304** | **12886,905** | **839,696** | **2079,680** |
| 1 | Ямочный ремонт дорог | 1345,800 | 937,69072 | 49,480 | 739,696 | 800,000 |
| 2 | Ремонт дороги по ул. Фестивальная | 1840,3454 | - | - | - | - |
| 3 | Устройство обочин и укладка трубы на ул. Полевая | 74,2 | - | - | - | - |
| 4 | Экспертиза автомобильного моста по ул. Голикова | - | 98,65 | - | - | - |
| 5 | Ремонт дороги по ул. Мира | 2130,938 |  | **-** | **-** | **-** |
| 6 | Ремонт дороги по ул. Восточная в п. Палех | 2185,9476 | 1141,333 | - | - | - |
| 7 | Ремонт дороги по пер. Школьному | 2054,769 |  | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Ремонт дороги по ул. Шуйская в п. Палех | - | 2608,586 | - | - | - |
| 9 | Ремонт дороги по ул. Баканова в п. Палех | - | 4718,126 | - | - | - |
| 10 | Ремонт дороги по ул. Зиновьева в п. Палех | - | 4315,601 | 0,00 | - | **-** |
| 11 | Ремонт дороги по ул. Чапаева | 90,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12 | Строительный контроль | 218,0 | 110,0 | **-** | - | 126,4232 |
| 13 | Устройство отвода ливневых вод | - | **-** | - | 100,0 | 0,00 |
| 14 | Ремонт дороги по ул. Голикова в п. Палех | - | 120,0 | 11923,746 | **-** | - |
| 15 | Ремонт дороги по ул. Строительная в п. Палех | - | 454,6666 | - | - | 90,500 |
| 16 | Ремонт дороги в пер. Базарный п. Палех | - | - | 0,00 | - | 28,651 |
| 17 | Ремонт дороги по ул. Социалистическая | - | - | 0,00 | - | 60,3362 |
| 18 | Ремонт дороги по ул. Сосновая в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 37,6181 |
| 19 | Ремонт дороги по ул. Чернышевского в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 39,44981 |
| 20 | Ремонт дороги по ул. Коммунальная в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 129,520 |
| 21 | Ремонт дороги по ул. 2-я Западная в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 117,4543 |
| 22 | Ремонт дороги по ул. Мичурина в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 71,8736 |
| 23 | Ремонт дороги по ул. 2-я Заречная в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 55,5811 |
| 24 | Ремонт участка дороги по ул.1-я Западная | - | - | 0,00 | - | 227,132 |
| 25 | Ремонт участка дороги по ул. Котухиных | - | - | 0,00 | - | 53,9154 |
| 26 | Ремонт участка дроги по ул. Маяковского | - | - | 0,00 | - | 161,8273 |
| 27 | Ремонт заездных карманов |  | 274,65032 | - | - | - |
| 28 | Ремонт дороги по ул. Кирова в п. Палех | - | - | 0,00 | - | 79,39812 |
| 29 | Изготовление сметной документации | - | 140,0 | 50,520 | - | **-** |
| 30 | Софинансирование при предоставлении субсидии по объекту «Ремонт ул. Голикова в п.Палех». | - | **-** | 596,1654 | **-** | **-** |
| 31 | Софинансирование при предоставлении субсидии по объекту «Ремонт дороги по ул. Коммунальная в п.Палех». | - | **-** | 106,66562 | **-** | **-** |
| 32 | Софинансирование при предоставлении субсидии по объекту «Ремонт участка дороги по ул 1-я Западная в п. Палех Ивановской области». | - | **-** | 160,32798 | **-** | **-** |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Палехского городского поселения»

**Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения»**

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

Палехского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения |
| Срок реализации  подпрограммы | 2017-2021 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, сохранение объема и качества их содержания. |
| Задачи подпрограммы | Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, сохранении объема и качества их содержания |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований всего – 24 053 505,00 руб., в т.ч.:  - бюджет Палехского городского поселения:  2017 г. 2 475 000,00 руб.;  2018 г. – 3 267 690,00 руб.;  2019 г. – 3 000 000,00 руб.;  2020 г. – 3 000 000,00 руб.;  2021 г. – 3 500 000,00 руб.  - областной бюджет:  2017 – 0,00 руб.  2018 – 0,00 руб.  2019 – 0,00 руб.  2020 – 0,00 руб.  2021– 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов Палехского городского поселения. |

**2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, находящихся на содержание | км | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Мероприятия подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016-2020 годы и осуществляется посредством дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A9A6FE141DEDBDC31FB5D5C2349AC83ECF75FE0CD990ADA1E89C785196540E2066C3996966247274j267E) Российской Федерации.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района. Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета Палехского городского поселения, иных источников финансирования не предполагается.

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма, всего: | | **2475,0** | **3267,69** | **3000,00** | **3000,00** | **3500,00** |
| - бюджет Ивановской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Палехского городского поселения | | 2475,0 | 3267,69 | 3000,00 | 3000,00 | 3500,00 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Палехского городского поселения | **2475,0** | **3267,69** | **3000,00** | **3000,00** | **3500,00** |