СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 января 2024 года № 3

Информация о ходе газификации Палехского муниципального района

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. «Информацию о ходе газификации Палехского муниципального района» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

- Председатель Совета

- Палехского муниципального района                               Д.В. Титов

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 25.01.2024 № 2

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе газификации

Палехского муниципального района

Газификация в Палехском муниципальном районе ведется более 30 лет, уровень газификации на 01.01.2023г. составил 70,1%, в том числе районный центр газифицирован на 77,25 %, сельские поселения на 65,54 %. Всего в районе газифицировано 34 населенных пункта, кроме того включено в «Схему газоснабжения и газификации Палехского района» еще 17 населенных пунктов.

В 2023 году было завершено строительство двух веток распределительных газопроводов.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Палехского района» муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Палехском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» еще в 2019 году была разработана проектная документация на газификацию д. Сергеево (стоимость проектирования составила 1 700 000,0 тыс. рублей, протяженность газопровода 1 941 м, согласно проекта газ можно подвести ко всем домовладениям, стоимость строительства 5,34 млн. руб). А строительство данного газопровода завершено в настоящее время, в рамках подпрограммы: «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» в 2023 – 2025 годах».

По проектной документации разработанной кооперативом «Раменский» в августе 2018 года (стоимость проекта составила по деревням Палехского района 5 319,0 тысяч рублей при долевом участии (доля участия - в среднем 63 000,0 рублей с домовладения)) в прошлом году пришел долгожданный газ в деревни Овсяницы, Клетино – 3721,0 м, Пахотино – 575,5 м, Шалимово – 448,0 м, Воробино, Кузнечиха – 1505,0, Понькино 406,0 м и Матюкино, Рудильницы).

Проектирование межпоселкового газопровода,  протяженностью 8,5 км Клетино-Овсянницы-Кузнечиха-Воробино-Шалимово-Пахотино-Понькино-Рудильницы-Матюкино выполнено на средства АО «Газпром газораспределение Иваново» в 2021году, а введен в эксплуатацию в 2022 году.

Строительство межпоселкового и распределительных газопроводов выполнено в рамках проекта «Плана-график синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2020-2024 годы».

Новое строительство газопроводов в районе на сегодня возможно либо за счет собственных средств районного бюджета, либо путем включения объектов в адресную инвестиционную программу Ивановской области при наличии проекта на газификацию.

Кроме того, строительство возможно по программе строительства, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО «Газпром газораспределение Иваново».

Для информации приведу цифры о примерной стоимости проектирования сетей. Так, проектирование одного километра сети с учетом проведения геологических, геодезических, экологических изысканий, проекта межевания территории строительства (без стоимости межевания) стоит около 1 млн. руб.

В настоящее время разработанная и утвержденная документация на строительство объектов газификации  в районе отсутствует.

При формировании в прошлом году Заявок в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области  в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» и Департамент строительства и архитектуры Ивановской области в рамках  подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» проектирование газопроводов населенных пунктов включенных «Схему газоснабжения и газификации Палехского района»  было включено в Заявки на выделение субсидии из средств областного бюджета на 2024 – 2026 годы и одновременно направлены в ПАО «Газпром газораспределение Иваново».

Наши объекты газификации, возможно, будут включены в план мероприятий по газификации при формировании его на 2024-2026 гг.

Работаем мы также в отношении программы газификации населенных пунктов, разрабатываемой правительством на основании поручения Президента РФ В.В. Путина.

Первый этап программы включает в себя догазификацию домов в населенных пунктах, где уже есть газ. Реализация данного этапа планируется в 2021-2025 г.г. Бесплатная газификация включает перечень работ по подведению газа до границ земельного участка.

Подключение к газу, проектирование и установка внутридомового газового оборудования остается платной.

Следующим этапом программы планируется газификация не газифицированных населенных пунктов.

Районной администрацией и администрациями сельских поселений составлен поадресный перечень домовладений по догазификации населенных пунктов. В перечень включено более 1300 не газифицированных домовладений в населенных пунктах, где есть газораспределительная труба, который включен в сводный план-график Ивановской области и переданы в ООО «Газпром газификация», который является единым оператором по программе догазификации.

В Ивановской области организован прием заявлений граждан на догазификацию. Подать заявление можно в филиале ПАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуя.

На сегодня по данной программе в районе газифицировано около 270 домовладений.

Следующим этапом программы планируется газификация не газифицированных населенных пунктов. В рамках подготовки ко второму этапу направлен приоритетный перечень, состоящий из 17 не газифицированных населенных пунктов, для включения в программу.