РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Совет Палехского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от  26  июня  2025 года                        	№ 36

Об итогах отопительного сезона 2025-2026 г.г.

и о плане подготовки инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового

отопительного сезона 2025-2026 гг

Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2025-2026 г.г. в Палехском городском поселении и о плане подготовки инженерных сетей (тепло, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового отопительного сезона 2025-2026 г.г. в целях контроля над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2025-2026 г.г. о плане подготовки инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового отопительного сезона 2025-2026 г.г.  (Прилагается).

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте.

Глава Палехского

городского поселения :                                                         А.В. Данилов

Приложение

к решению Совета Палехского

городского поселения

от  26  июня  2025 г.  № 36

Информация об итогах отопительного сезона 2025-2026 г.г.

и о плане подготовки инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового

отопительного сезона 2025-2026 г.г.

В ходе подготовки к отопительному сезону в Палехском городском поселении, произведенном в соответствии с комплексным планом, получены паспорта готовности к отопительному сезону потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и муниципального образования.

Отопительный сезон  в Палехском городском поселении начат с 03.10.2024 года на основании Распоряжения Главы Палехского муниципального района от 02.10.2024 г. № 185-р.

Всего в Палехском городском поселении эксплуатируется 2 газовые котельные - Центральная котельная и БМК в заречной части п. Палех, а также подключенные к котельным тепловые сети.

Центральная котельная в п. Палех (ООО «Тепло Людям Палех»):

за период отопительного сезона 2024-2025 годов нештатных ситуаций не зарегистрировано, температура теплоносителя поддерживалась в соответствии с температурным графиком. Теплоснабжение объектов потребителей производилось в рабочем режиме.

Блочно-модульная котельная в заречной части п. Палех:

за период отопительного сезона 2024-2025 годов нештатных и аварийных ситуаций не зарегистрировано, температура теплоносителя поддерживалась в соответствии с температурным графиком. Теплоснабжение объектов потребителей производилось в рабочем режиме.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, отопительный сезон 2024-2025 г.г. на территории Палехского городского поселения окончен 19.05.2025 года, на основании распоряжения администрации Палехского муниципального района от 15.05.2025 г. № 88-р.

Объем просроченной задолженности населения за ЖКУ от 3 до 12 месяцев на 01 июня 2025 года - ООО «ПалехДом» 2579,90 тыс.руб., МИЦ 1459,50 тыс.руб., ООО «Тепло Людям Палех» 1752,85 тыс.руб.. Итого 5 792,25 тыс.руб..

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 ведется в рабочем режиме.

Главой Палехского муниципального района Лелюхиной С.В. утверждены: План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. Палехского муниципального района 14.05.2025 № 87-р. и  Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Палехском городском поселении   31.03.2025  № 194-п.

В настоящее время в стадии разработки находится состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций.